| ÉMETTEUR [Votre Nom / Raison sociale] [Adresse] [Code postal — Ville] [Téléphone] [Email] [SIRET / N° auto-entrepreneur] [N° TVA intracom. si applicable] | CLIENT [Raison sociale du client] [Représentant légal] [Adresse] [Code postal — Ville — La Réunion] [Téléphone] [Email] [SIRET] |
| --- | --- |

DEVIS N° [2026-001] Date d'émission : [JJ/MM/2026] • Validité : 30 jours

OBJET DU DEVIS

Conception, développement et déploiement d'une application web sur mesure de gestion intégrée pour entreprise artisanale de production de boissons.

Périmètre fonctionnel : module financier (chiffre d'affaires, dépenses, répartition automatique 50/30/20), module stock & production (8 parfums, traçabilité par lot, dates de production), module facturation B2B (génération de factures, suivi des paiements), module livraison (tournées, validation, encaissement).

Utilisateurs : 3 profils — Patron (accès complet), Fabrication (stock et production), Livreur (tournées et encaissements).

DÉTAIL DES PRESTATIONS

| N° | Prestation | Qté | Prix HT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadrage projet, maquettes UX/UI, validation client | 1 | incluse |
| 2 | Module Finance — saisie CA/dépenses, répartition automatique 50/30/20, tableau de bord | 1 | 750 € |
| 3 | Module Stock & Production — 8 parfums, lots, dates de production, entrées/sorties | 1 | 1 250 € |
| 4 | Module Facturation B2B — fiches clients, génération PDF, suivi payé/impayé | 1 | 1 000 € |
| 5 | Module Livraison — création de tournées, bons de livraison, encaissements | 1 | 600 € |
| 6 | Authentification multi-utilisateurs et gestion des 3 rôles (Patron / Fabrication / Livreur) | 1 | 400 € |
| 7 | Synchronisation automatique stock ↔ finance ↔ factures | 1 | 350 € |
| 8 | Design responsive (ordinateur, tablette, smartphone) | 1 | 500 € |
| 9 | Déploiement, configuration hébergement sécurisé, nom de domaine | 1 | 250 € |
| 10 | Formation des 3 utilisateurs + documentation simplifiée (PDF) | 1 | 400 € |
| FORFAIT DE BASE — TOTAL HT |  |  | 5 500 € |

OPTION RECOMMANDÉE — Mode Tournée Offline

Permet au livreur de valider toutes ses livraisons (signature client, encaissement, statut payé/impayé) même en zone blanche (Hauts de l'île, cirques, zones rurales). Synchronisation automatique avec le serveur dès retour de la connexion. Recommandé compte tenu de la couverture réseau hétérogène à La Réunion.

| N° | Prestation | Prix HT |
| --- | --- | --- |
| O1 | Architecture PWA (Progressive Web App) + Service Worker | 400 € |
| O2 | Stockage local IndexedDB + file de synchronisation différée | 750 € |
| O3 | UX dédiée : indicateurs de connexion, gestion des erreurs | 250 € |
| O4 | Tests en conditions réelles (mode avion, réseau dégradé) | 200 € |
| OPTION OFFLINE — TOTAL HT |  | 1 600 € |

RÉCAPITULATIF FINANCIER

| Forfait de base HT | 5 500,00 € |
| --- | --- |
| Option Mode Offline (recommandée) HT | 1 600,00 € |
| Sous-total HT (avec option) | 7 100,00 € |
| TVA — non applicable, art. 293 B du CGI* | — |
| TOTAL TTC (avec option) | 7 100,00 € |

* [À adapter selon votre régime fiscal : franchise en base TVA / TVA 8,5% Réunion / autre]

MAINTENANCE & HÉBERGEMENT (mensuel)

| Forfait mensuel comprenant : • Hébergement sécurisé de l'application • Sauvegardes automatiques quotidiennes • Support utilisateur (réponse sous 48h ouvrées) • Corrections de bugs et mises à jour de sécurité • Petites évolutions (jusqu'à 2h/mois) | 90 € HT / mois soit 1 080 € / an |
| --- | --- |

Engagement minimum 12 mois. Démarrage le mois suivant la mise en production. Sans engagement au-delà, résiliable avec préavis de 2 mois.

CONDITIONS DE PAIEMENT

| Échéance | Sans option | Avec offline |
| --- | --- | --- |
| Acompte à la signature (30%) | 1 650,00 € | 2 130,00 € |
| À la livraison du module Stock & Facturation (40%) | 2 200,00 € | 2 840,00 € |
| À la livraison finale et formation (30%) | 1 650,00 € | 2 130,00 € |
| TOTAL HT | 5 500,00 € | 7 100,00 € |

Mode de règlement : virement bancaire.

RIB : [IBAN — BIC]

Délai de paiement : à réception de facture, paiement sous 15 jours.

Pénalités de retard : trois fois le taux d'intérêt légal en cas de retard de paiement, plus indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (art. L441-10 du Code de commerce).

PLANNING DE LIVRAISON

| Phase | Description | Délai |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | Cadrage et maquettes | Semaine 1 |
| Phase 1 | Fondations techniques + module Clients | Semaines 2-3 |
| Phase 2 | Module Stock & Production | Semaines 4-5 |
| Phase 3 | Module Livraisons & Facturation | Semaines 6-7 |
| Phase 4 | Module Finance & Tableau de bord | Semaine 8 |
| Phase 5 | Mode Offline (option) | Semaines 9-10 |
| Phase 6 | Recette, formation, mise en production | Semaine 11 |
| Phase 7 | Garantie corrections post-livraison | Semaines 12-15 |

Durée totale : environ 11 semaines de développement + 1 mois de garantie. Démarrage à réception de l'acompte et du cahier des charges signé.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Périmètre — Le périmètre fonctionnel est défini dans le cahier des charges joint au présent devis. Toute demande hors périmètre fera l'objet d'un avenant chiffré séparément.

Hébergement — Coûts d'hébergement et services tiers (~50 €/mois) inclus dans le forfait de maintenance mensuel.

Propriété — Le code source devient la propriété pleine et entière du client après règlement intégral du forfait.

Garantie — Garantie de bon fonctionnement de 3 mois après mise en production (corrections de bugs incluses).

Confidentialité — Engagement de confidentialité sur l'ensemble des données métier transmises pendant et après la mission.

Validité — Le présent devis est valable 30 jours à compter de sa date d'émission.

BON POUR ACCORD

Je soussigné(e) [Nom et qualité du signataire], agissant pour le compte de [Raison sociale], reconnais avoir pris connaissance du présent devis et du cahier des charges associé, et accepte sans réserve l'ensemble des prestations et conditions énoncées.

Choix de l'option Mode Offline :

☐  Je retiens UNIQUEMENT le forfait de base — 5 500 € HT

☐  Je retiens le forfait de base + Option Mode Offline — 7 100 € HT

| Pour le client Date : __________________ Lieu : __________________ Mention « Bon pour accord » + signature : | Pour le prestataire Date : __________________ Lieu : __________________ Signature : |
| --- | --- |